XP - Segunda Edição
Revisão depois de 5 anos de feedback
Curso de Verão 2007 – IME/USP
www.agilcoop.org.br
Alexandre Freire e Mariana Bravo

---
Por que mudou?
5 anos de retorno e experiência na comunidade
Críticas ao 1º livro:
  - “Você quer nos forçar a programar da sua maneira!”
  - XP é muito radical
  - XP despreza o design
  - XP despreza a documentação
  - XP despreza conhecimentos especializados
  - XP não escala e não funciona para equipes dispersas geograficamente

---
Sobre a 2ª edição
Reconhece a responsabilidade de cada indivíduo pelas suas próprias decisões
Mantém o conteúdo, mas muda a forma, re-fraseando a mesma mensagem de maneira mais positiva e inclusiva
1ª Edição focava muito mais em “Como” XP funciona
2ª Edição foca muito mais no “Por quê” XP funciona
Apresenta a filosofia por trás da criação de XP e paralelos com outras áreas

---
Definindo XP
1ª edição - 1999
  - “XP é uma metodologia leve para times médios ou pequenos desenvolvendo software em face a requisitos vagos e que mudam rapidamente”
2ª edição - 2004
  - “XP é sobre mudança social”

---
O que faz parte deste método?
Uma filosofia de desenvolvimento de software baseada em alguns valores
Um conjunto de práticas comprovadamente úteis que expressam esses valores, se complementam e se amplificam
Um conjunto de princípios complementares que traduzem os valores em práticas
Uma comunidade que compartilha tais valores e muitas das mesmas práticas

---
Nova definição
XP é leve
XP é focado no desenvolvimento de software
XP funciona em times de qualquer tamanho
XP se adapta à requisitos vagos e que mudam rapidamente

---
Valores, princípios e práticas
Valores são abstratos, práticas são concretas
Valores trazem propósito às práticas
Práticas evidenciam e facilitam a “prestação de contas” dos valores
Princípios são técnicas intelectuais para traduzir valores em práticas
[Speaker Notes: Práticas: Executadas no dia-a-dia Claras, objetivas e localizadas Valores: Raíz das coisas que gostamos e não gostamos em determinada situação Critérios mais amplos para julgar o que vemos, pensamos e fazemos Amplos e universais]

---
Adaptando tudo isso
Outros valores da sua organização podem ser incorporados a XP
Práticas podem ser adaptadas
Princípios ajudam a entender as práticas e até improvisar práticas complementares
Não existe XP puro, o importante é o comprometimento do time com os valores

---
Valores – o que mudou?
Comunicação, simplicidade, feedback, coragem
+ Respeito
  - valor complementar aos 4 anteriores
  - respeito entre a equipe
  - respeito ao projeto

---
Princípios – o que mudou?
1ª edição tem princípios básicos e alguns menos importantes
2ª edição explica melhor o propósito dos princípios, que ganham mais importância
Alguns foram mantidos, como trabalho de qualidade, mudanças incrementais e aceitação de responsabilidade
Outros princípios eram implícitos e agora ganharam mais destaque

---
Princípios
Humanidade
  - Balancear as necessidades pessoais com as necessidades do time
Economia
  - Evite o risco do “Sucesso Técnico”. Tenha certeza que o sistema cria valor para o negócio
Benefício Mútuo
  - Todas as atividades devem trazer benefício a todos os envolvidos

---
Princípios
Auto-Semelhança
  - Tente aplicar a estrutura de uma solução em outros contextos e escalas
Melhoria
  - Valorize atividades que começam agora e se refinam ao longo do tempo
Diversidade
  - Times devem ser formados por uma variedade de habilidades, atitudes e perspectivas

---
Princípios
Reflexão
  - Reflexão vem após a ação. O aprendizado é o resultado da reflexão sobre a ação
Fluxo
  - Desenvolva todas atividades em um fluxo contínuo, ao invés de fases discretas
Oportunidade
  - Enxergue os problemas como uma oportunidade para mudança, aprendizado e melhoria

---
Princípios
Redundância
  - Resolva os problemas difíceis de várias formas diferentes
Falha
  - Quando você não sabe o que fazer, arriscar o fracasso pode ser o caminho mais curto para o sucesso
Qualidade
  - Sacrificar a qualidade nunca é um meio efetivo de controle

---
Princípios
Passos Pequenos
  - A execução em passos pequenos diminui o risco de uma grande mudança
Aceitação da Responsabilidade
  - Responsabilidade não pode ser imposta, deve ser aceita

---
Práticas – o que mudou?
Abordagem mais leve para adoção das práticas
  - as práticas não devem ser impostas, devem ser escolhidas
  - não precisam ser adotadas todas de uma vez
Práticas primárias
  - independentes e seguras de adotar
  - proporcionam melhorias imediatas
Práticas corolárias
  - difíceis de adotar sem domínio das primárias

---
Práticas Primárias
Sentar Junto
  - Desenvolva num ambiente grande o suficiente para o time todo ficar junto
Time Completo
  - Monte um time multi-disciplinar, com todas as habilidades necessárias para o sucesso do projeto
Área de Trabalho Informativa
  - Um observador interessado deve ser capaz de ter uma idéia do andamento do projeto andando pela área de trabalho

---
Práticas Primárias
Trabalho Energizado
  - Trabalhe apenas enquanto puder ser produtivo e o número de horas que puder agüentar
Programação Pareada
Histórias
  - Unidades de funcionalidade visíveis ao cliente
  - Estimativa é feita o mais cedo possível para facilitar a interação entre o cliente e a equipe

---
Práticas Primárias
Ciclo Semanal
  - Representa uma iteração
  - Planeje o trabalho uma semana de cada vez
  - Reunião no início da semana para discutir o progresso, escolher histórias e dividi-las em tarefas
Ciclo de Estação
  - Identificar gargalos e iniciar reparos
  - Planejamento do tema da estação
  - Foco no todo: onde o projeto se encaixa na organização

---
Práticas Primárias
Folga
  - Inclua no plano algumas tarefas menores que podem ser removidas caso ocorra um atraso
  - Não se comprometa além do que é possível ser realizado
Build de 10 minutos
  - Faça o build AUTOMÁTICO do sistema INTEIRO e rode TODOS os testes em até 10 minutos
Desenvolvimento Orientado por Testes

---
Práticas Primárias
Integração Contínua
  - Integração pode ser síncrona ou assíncrona (no build)
Design Incremental
  - Invista no design do sistema todos os dias
  - O conselho não é minimizar o investimento em design no curto prazo, mas manter o investimento proporcional às necessidades do sistema
  - Design feito mais próximo de quando é usado é mais eficiente

---
Como começar?
Práticas dependem da situação e do contexto, são um guia para onde você pode chegar
Adote XP em passos pequenos (mude uma coisa de cada vez)
Crie consciência da necessidade de uma prática usando métricas
Avalie a experiência de adoção

---
Práticas Corolárias
Envolvimento Real com o Cliente
  - Faça com que as pessoas cujas vidas e negócios serão afetados pelo sistema façam parte do time
Implantação Incremental
  - Ao substituir um sistema legado, troque partes da funcionalidade gradualmente
Continuidade do Time
  - Mantenha times eficientes trabalhando juntos

---
Práticas Corolárias
Redução do Time
  - Mantenha a carga de trabalho constante e distribua as tarefas de modo a deixar alguém ocioso
  - Com o tempo, essa pessoa pode ser liberada para formar novos times
Análise de Causa Inicial
  - Sempre que encontrar um defeito, elimine o defeito e sua causa
  - “Os 5 Porquês”
Código Compartilhado

---
Práticas Corolárias
Código e Testes
  - Os únicos artefatos permanentes
Repositório Único de Código
  - Desenvolva num repositório único. Branches podem existir, mas devem ser incorporados logo
Implantação Diária
  - Coloque software novo em produção toda noite

---
Práticas Corolárias
Contrato de Escopo Variável
  - Contratos devem fixar tempo, custo e qualidade, mas a negociação de escopo deve ser aberta
Pague-Pelo-Uso
  - Cobre por cada vez que o sistema é usado
  - O dinheiro é o feedback máximo

---
Resumo – Mudança nas práticas

---
O time de XP – o que mudou?
Abordagem mais inclusiva, destaca outros papéis típicos do desenvolvimento de software, além do programador (foco da 1ª versão)
Diversidade de pessoas trás benefício ao Time Completo
Cada parte do grupo deve comprender seu papel no todo, estamos todos no mesmo barco!
Interação entre pessoas deve seguir princípios de fluxo e benefício mútuo

---
Papéis
Testadores
  - Trabalham com o cliente para escrever testes de aceitação
  - Treinam programadores em técnicas de teste
Projetistas de Interface
  - Ajudam a escolher uma metáfora pro sistema
  - Trabalham com o cliente para escrever histórias
  - Avaliam o uso do sistema entregue, identificando novas histórias e melhorias na interface com os usuários

---
Papéis
Arquitetos
  - Procuram e executam refatorações de larga escala
  - Escrevem testes para mostrar falhas na arquitetura, direcionando a evoluçao do design
  - Particionam o sistema (Conquistar e Dividir)
Gerentes de Projeto
  - Facilitam a comunicação dentro do time, com clientes e o resto da organização
  - Marcam progresso (ajudando a coletar e divulgar métricas)
  - Mantém o plano em dia com a realidade
[Speaker Notes: os arquitetos tbm programam!]

---
Papéis
Gerentes de Produto
  - Ajudam no planejamento semanal e da estação, escolhendo e priorizando histórias e temas
  - Representa as necessidades do cliente
Executivos
  - Patrocinam e acompanham o time XP, incentivando e facilitando melhorias
  - Avaliam e articulam objetivos do time com objetivos de larga escala da organização

---
Papéis
Escritores Técnicos
  - Proporcionam feedback sobre as funcionalidades enquanto estas são implementadas
  - Estreitam o relacionamento com os usuários, escrevendo manuais, tutoriais, etc...
  - Ajudam a escolher histórias ligadas a feedback dos usuários
Usuários
  - Ajudam a escrever e escolher histórias
  - Ajudam nas decisões de domínio durante o desenvolvimento, representando a comunidade

---
Papéis
Programadores
  - Estimam histórias e tarefas, dividem histórias em tarefas, escrevem testes e código pareando, automatizam processos tediosos e melhoram o design gradualmente
Recursos Humanos
  - Ajudam nas avaliações, que podem ser individuais ou focadas no desempenho do time
  - Ajudam nas contratações, dando ênfase a habilidades sociais e de trabalho em grupo
  - Entrevistas: um dia trabalhando com o time

---
Resumo – Mudanças no Time
Papéis não são fixos, uma mesma pessoa pode exercer diversos papéis
Cada um deve contribuir tudo que pode para a equipe
Atividades do programador continuam iguais
Atividades do coach, tracker e cliente foram distribuídas em novos papéis

---
Planejamento – o que mudou?
Estimar usando tempo real de desenvolvimento e não sistema de pontos
Definição mais detalhada do ciclo diário, semanal e de estação

---
Testes – o que mudou?
Em vez de testar antes, testar cedo
Dupla verificação: princípio da redundância
  - Testes e o código lidam com uma mesma funcionalidade
  - Não necessariamente a mesma dupla faz as duas coisas
Aumento de Custo de Defeito (DCI)
  - Quanto mais cedo encontrar o defeito, mais barato é a correção
  - Testes devem ser feitos próximos à implementação

---
Design – o que mudou?
1ª versão foca em metáfora e refatoração
Agora a prática de design incremental engloba essas atividades no dia-a-dia
Conquistar e dividir
  - Começar com uma solução simples, que ao crescer pode ser dividida nas suas linhas de fratura naturais
Design feito em vista à experiência é mais eficaz

---
Escalabilidade
1ª versão -> times pequenos
Valores e Princípios valem em qualquer escala
Práticas podem ser adaptadas
Medidas:
Número de pessoas
  - Transforme o problema em problemas menores
  - Aplique soluções simples
  - Aplique soluções complexas somente se sobrar algum problema

---
Escalabilidade
Investimento
  - O problema é como contabilizar projetos XP
  - Achar um aliado na área de contabilidade
Tamanho da Organização
  - O objetivo não é esconder o trabalho do time nem forçar uma mudança no resto da empresa
  - Não mude o modo de comunicação com o resto da organização

---
Escalabilidade
Tempo
  - Projetos longos funcionam bem com XP
  - Testes e Design Incremental são o “histórico” do projeto
Complexidade do Problema
  - XP funciona bem em projetos que requerem cooperação entre uma equipe de especialistas
  - Incentivar a troca de conhecimento nas especialidades

---
Escalabilidade
Complexidade da Solução
  - Desafio: parar de tornar o problema mais complicado
  - Estratégia de XP: elimine a complexidade gradualmente, sem parar de entregar
Conseqüência das Falhas
  - XP não é suficiente para projetos onde a segurança e a confiabilidade são críticos
  - O princípio de fluxo sugere que processos de auditoria sejam feitos mais cedo e com freqüência

---
Equipes distribuídas
Valores se aplicam para equipes distribuídas geograficamente
É necessário nutrir comunicação e feedback devido à separação
Adaptar as práticas, base de código única é a conexão entre as equipes
Não abandonar práticas difíceis de manter à distância
  - eg.: programação pareada usando VNC

---
Como aplicar XP na sua organização
Aprendizado contínuo
XP é um novo contexto para resolver os problemas já existentes
Tenha ciência do perigo de reverter aos velhos padrões
Ache um executivo para patrocinar a adoção, preste contas a ele
Comece mudando você mesmo, depois ofereça os frutos dessa mudança aos outros
[Speaker Notes: aprendizado continuo é a consciência pra mudar, observar feedback durante a mudança, e avaliar o resultado da mudança algumas vezes a adoção de uma prática pode falhar, isso só significa que talvez você não esteja pronto para ela]

---
Escolhendo um Coach
Dá pra adotar XP sem um Coach, mas não recomendamos
Uma perspectiva independente e experiência são importantes no aprendizado
Deve ser uma pessoa alinhada com os valores existentes da organização, mas firme nos valores de XP
Habilidades técnicas são importantes

---
Quando não usar XP
Quando os valores reais da sua organização não se alinham com os valores de XP

---
Comunidade
O suporte de uma comunidade é muito importante
Reconhecimento e critica dos seus pares
Oferece uma perspectiva de pessoas que compartilham os mesmo valores, mas estão em outras organizações
Melhoria através de grupos de estudo
Entre na comunidade da AgilCoop!

---
Conclusão
Depois de 5 anos de experiência, XP amadureceu
Adotar XP deixou de ser tão extremo
Novas práticas e princípios facilitam o aprendizado
A comunidade cresceu, venha fazer parte
Adote os valores, e comece você mesmo com uma prática que faça sentido na sua organização