Métodos Ágeis de Desenvolvimento de Software  e a Programação eXtrema (XP)
Introdução à
Programação eXtrema (XP)
Cursos de Verão 2008 - IME/USP
Mariana Bravo e Hugo Corbucci
Departamento de Ciência da Computação

---
O que é?
XP é leve
XP é focado no desenvolvimento de software
XP funciona em times de qualquer tamanho
XP se adapta à requisitos vagos e que mudam rapidamente

---
Programação eXtrema XP
De onde vem?
Metodologia de desenvolvimento de software aperfeiçoada nos últimos 8 anos.
Ganhou notoriedade a partir da OOPSLA’2000.
Nome principal: Kent Beck.

---
Os Valores de XP
Os Valores de XP
Comunicação
Feedback
Coragem
Simplicidade
Respeito

---
As 12 Práticas de XP (versão 2000)
Introdução às práticas de XP
Atividades a serem adotadas no cotidiano da equipe
Adaptáveis a diferentes contextos
Se suportam e complementam
Permitem adoção em pequenos passos

---
Princípios Básicos de XP
A equipe e seu ambiente
Time completo:
Equipe inteira com o mesmo objetivo
Sentar juntos:
Todos na mesma sala e próximos

---
A equipe e seu ambiente
Papéis
  - Coach: Lembra a todos as práticas e ajuda com dificuldades na equipe
  - Tracker: Mantem informações sobre o projeto e elabora gráficos que mostrem as mais importantes à equipe
  - Cliente: Determina o que é mais importante, responde dúvidas dos programadores e toma decisões sobre funcionalidades.

---
A equipe e seu ambiente
Área de trabalho informativa:
A sala de trabalho deve transmitir as informações essenciais pra equipe e ajudar a resolver problemas.
Cliente presente:
Dúvidas devem ser respondidas com o mínimo de atraso possível e com o máximo de contato.

---
Jogo do planejamento
Clientes escrevem e priorizam histórias
Desenvolvedores estimam as mais prioritárias
Suporte do coach e do tracker para evitar otimismo ou pessimismo excessivo

---
No início
Exploração:
Antes do desenvolvimento do sistema, a equipe passa um período estudando e trabalhando com as tecnologias.
Spikes:
Ensaios de código rápidos com o intuito de aprender ou comunicar idéias.

---
Tudo várias vezes
Ciclos
  - diários:
    Alta granularidade e precisão
  - semanal:
    Granularidade média
  - da estação:
    Planejamento relativamente vago com folga

---
Sem exagerar
Trabalho energizado:
Balancear a intensidade do trabalho para não desgastar a equipe.
Folga:
Não planeje até o último minuto. Deixe uma folga para imprevistos porque eles sempre surgem.

---
Melhorando sempre
Análise de causa inicial
Retrospectiva:
Nada é perfeito.
Tudo sempre pode
melhorar e, para
isso, precisa
entender o que
deu certo e errado.
Continuar
+
-
Parar
Começar

---
Trabalhando em equipe
Código compartilhado:
Eu fiz, você arruma, nós nos ajudamos
Padronização do estilo de código:
Seu código e meu código devem ser quase idênticos e indistinguíveis

---
Código unificado
Repositório único
Integração contínua

---
Build de 10 minutos
Fonte:
http://xkcd.com/303/

---
Design Incremental
Simples
YAGNI: You Aint Gonna Need It
“Você não vai precisar disso”
Refatoração
DRY: Dont Repeat Yourself
“Não se repita”
Investimento contínuo:
Refatorar é um investimento pro futuro

---
Testes
Desenvolvimento dirigido por testes
Testes automatizados
  - Unidade: Testa o código
  - Aceitação: Testa a funcionalidade
  - Interface: Testa a interação com usuário

---
Redundância
Programação pareada:
Distribuindo conhecimento na equipe

---
Um dia de XP
Escolhe uma história do cliente.
Procura um par livre e um computador.
Seleciona um “cartão de história”.
Discute modificações recentes no sistema
Discute história do cliente
Entra no
ciclo:
Testes
Integração
Implementação
Projeto (design)

---
Atos constantes no desenvolvimento
Executa testes antigos.
Busca oportunidades para simplificação.
Modifica desenho e implementação incrementalmente baseado na funcionalidade exigida no momento.
Escreve novos testes.
Enquanto todos os testes não rodam a 100%, o trabalho não está terminado.
Integra novo código ao repositório.

---
Começando
Pequenos passos:
As práticas podem ser adotadas aos poucos.
Escolha de coach:
O cara experiente que ajuda a equipe.
Adaptando:
Refletir sobre objetivos e como atingí-los.

---
Quando não usar
Quando os valores de XP conflitam com os valores da sua empresa ou equipe.
Muito cuidado com:
  - Sistemas críticos
  - Sistemas muito grandes
  - Enorme sistema legado

---
Envolva-se
Conferências:
  - Agile 2008 (http://www.agile2008.org/)
  - OOPSLA 2008 (http://www.oopsla.org/)
Sites colaborativos:
  - Martin Fowler (http://martinfowler.com/)
  - Ron Jeffries (http://www.xprogramming.com/)
  - Brian Marick (http://www.testing.com/)
  - Ward Cunningham
    (http://c2.com/cgi/wiki?ExtremeProgramming)

---
Maiores informações
AgilCoop:
  - http://www.agilcoop.org.br/portal
Outros:
  - http://www.agilealliance.org/
  - http://www.xispe.com.br/
  - http://www.extremeprogramming.org/
  - http://www.agilealliance.com.br/