Introdução a Métodos Ágeis de Desenvolvimento de Software
Curso de Verão
Centro de Competência em Software Livre
Departamento de Ciência da Computação - IME / USP
Realização: AgilCoop
Verão Ágil ’2009
Copyleft by AgilCoop

---
Nossa experiência
- Cursos de graduação em XP desde 2001
- Apresentações
  - SBES, SUCESU, SEPAI, SEBRAE, etc.
  - Arquivos disponíveis: www.agilcoop.org.br
Assessorias em métodos ágeis
- Artigos científicos
- Dissertações de Mestrado
Verão Ágil ’2009
Copyleft by AgilCoop

---
Roteiro
Motivação
  - Problemas e possíveis direções
Métodos ágeis
  - Princípios
  - Problemas com os métodos tradicionais
  - Alguns métodos ágeis
- Hoje mais tarde: XP
- Próximos dias: detalhamento
Verão Ágil ’2009
Copyleft by AgilCoop

---
Novos ventos no mundo do Desenvolvimento de Software
Sociedade demanda
  - grande quantidade de sistemas/aplicações
  - software complexo, sistemas distribuídos, heterogêneos
  - requisitos mutantes (todo ano, todo mês, todo dia)
Mas, infelizmente,
  - não há gente suficiente para desenvolver tanto software com qualidade.
Verão Ágil ’2009
Copyleft by Helves, Jef & Fabio

---
CHAOS Report
CHAOS Report
Resultado dos projetos (2004):
sucesso
29%
com
problemas
53%
18%
falham
[Speaker Notes: FRACASSO da Indústria do Software CHAOS Report 2004]

---
CHAOS Report
1994
2004
Projetos não concluídos
------------ 31%
Projetos bem sucedidos
----- 16%
Estouro médio de custo
-----------------------> 180%
Estouro médio de prazo
-----------------------> 164%
Projetos não concluídos
------- 18%
Projetos bem sucedidos
----------- 29%
Estouro médio de custo
----------------- 56%
Estouro médio de prazo
------------------------- 84%
[Speaker Notes: FRACASSO da Indústria do Software CURANDO a Crise do Software?]

---
Qual software?
Qual software?
Funcionalidades
nunca ou
raramente
utilizadas
64%
Jim Johnson, 2000
[Speaker Notes: DESPERDÍCIO de funcionalidades Regra do 80/20 Estudo de JIM JOHNSON 2000 A CULPA é de T.I. ?]

---
Problemas
Com métodos tradicionais de desenvolvimento
  - Supõem que é possível prever o futuro
  - Pouca interação com os clientes
  - Ênfase em burocracias
    - (documentos, formulários, processos, controles rígidos, etc.)‏
  - Avaliação do progresso baseado na evolução da burocracia e não do código
Com software
  - Grande quantidade de erros
  - Falta de flexibilidade
Verão Ágil ’2009
Copyleft by AgilCoop

---
Como resolver esse impasse?
Melhores Tecnologias
  - Padrões de Projeto (reutilização de idéias)‏
  - Componentes (reutilização de código)‏
  - Middleware (aumenta a abstração)‏
Melhores Metodologias
  - Métodos Ágeis (o foco deste curso)‏
  - outras... (abordados em outros cursos de ES)
Verão Ágil ’2009
Copyleft by AgilCoop

---
O que é desenvolvimento de sofware?
Por Alistair Cockburn:
Erro comum: olhar para software como apenas um desses itens e ignorar os demais
SBES/SBBD’2008
Copyleft by Helves, Jef & Fabio
(Gabriel)‏
Arte
(Knuth)‏
Artesanato
(Cockburn)‏
Poesia
(Humphreys)‏
Disciplina
(Meyer)‏
Engenharia
(Jacobson)‏
Modelagem

---
Jacobson, agosto/2007
Jacobson, agosto/2007
[Speaker Notes: Journal of Object Technology foco tem que sair da definição de processos e passar a capturar práticas reutilizáveis que dão certo.]

---
Métodos Ágeis de
Desenvolvimento de Software
- Movimento iniciado por programadores experientes e consultores em desenvolvimento de software.
- Questionam e se opõem a uma série de mitos/práticas adotadas em abordagens tradicionais de Engenharia de Software e Gerência de Projetos.
- Manifesto Ágil:
  - Assinado por 17 desenvolvedores em Utah em fevereiro/2001.
  - http://agilemanifesto.org
Verão Ágil ’2009
Copyleft by Helves, Jef & Fabio

---
O Manifesto do
Desenvolvimento Ágil de Software
Indivíduos e interações são mais importantes que processos e ferramentas.
Software funcionando é mais importante do que documentação completa e detalhada.
Colaboração com o cliente é mais importante do que negociação de contratos.
Adaptação a mudanças é mais importante do que seguir o plano inicial.
Verão Ágil ’2009
Copyleft by Helves, Jef & Fabio

---
Princípios do Manifesto Ágil
Objetivo: satisfazer o cliente entregando, rapidamente e com freqüência, sistemas com algum valor.
  - Entregar versões funcionais em prazos curtos.
  - Estar preparado para requisitos mutantes.
  - Pessoal de negócios e desenvolvedores juntos.
  - Troca de informações através de conversas diretas.

---
Mais princípios do Manifesto Ágil
Medir o progresso através de software funcionando.
Desenvolvimento sustentável.
Construir projetos com indivíduos motivados.
Simplicidade é essencial.
De tempos em tempos, o time pensa em como se tornar mais eficiente e ajusta o seu comportamento de acordo.

---
Em um projeto ágil ideal…. (1/2)
O gerente de projeto concorda em prosseguir sem que todos os requisitos estejam bem definidos.
Os desenvolvedores concordam em prosseguir sem ter todos os requisitos documentados.
Os membros da equipe sabem que alguém vai ajudar quando ocorrerem problemas.

---
Em um projeto ágil ideal….(2/2)
Os gerentes percebem que não precisam dizer à equipe o que fazer, ou garantir o que vai ser feito.
A equipe percebe que ninguém vai dizer o que fazer, isto faz parte do trabalho da equipe.
Não existem mais a impressão de divisão (testers and programmers), todos são desenvolvedores.

---
Enquanto isso, no mundo tradicional...
0. Levantamento de Requisitos
1. Análise de Requisitos
2. Desenho da Arquitetura
3. Implementação
4. Testes
5. Produção / Manutenção

---
Premissas Básicas do ModeloTradicional
É necessário fazer uma análise de requisitos profunda e detalhada antes de projetar a arquitetura do sistema.
É necessário fazer um estudo minucioso e elaborar uma descrição detalhada da arquitetura antes de começar a implementá-la.
É necessário testar o sistema completamente antes de mandar a versão final para o cliente.

---
O que está por trás deste modelo?
requisitos desenho testes
        análise implementação produção
Custo de mudanças

---
E se a realidade hoje em dia fosse outra?
tempo
Custo de mudanças

---
E se essa fosse a realidade?
A atitude dos desenvolvedores de software seria completamente diferente:
  - Tomaríamos as grandes decisões o mais tarde possível.
  - Implementaríamos agora somente o que precisamos agora.
  - Não implementaríamos flexibilidade desnecessária (não anteciparíamos necessidades).

---
E essa é a nova realidade !
(pelo menos em muitos casos)
- Orientação a Objetos: facilita e cria oportunidades para mudanças.
- Técnicas de Refatoração.
- Testes automatizados: nos dão segurança quando fazemos mudanças.
- Prática / cultura de mudanças: aprendemos técnicas e adquirimos experiência em lidar com código mutante.

---
Principais Métodos Ágeis
Programação eXtrema (XP)‏
  - O preferido dos desenvolvedores
Scrum
  - O preferido dos gerentes
- Crystal (uma família de métodos)‏
- Lean Software Development
- Adaptive Software Development
- Feature Driven Development

---
Práticas Ágeis
Planejamento adaptativo (cliente presente)‏
  - Histórias
  - Detalhamento apenas quando necessário
- Programação em pares (redundância)‏
- Testes Automatizados (TDD)‏
- Refatoração (melhoria contínua)‏
- Pequenos passos
  - ciclo semanal
  - design incremental
  - implantação incremental
Integração Contínua (repositório único de código)‏

---
Com o código já temos bastante experiência
Programadores se habituam e passam a trabalhar com mais
  - prazer
  - motivação
  - produtividade
  - qualidade
Ferramentas boas para
  - Testes Automatizados / Cobertura
  - Refatoração
  - Coleta de Métricas / Acompanhamento
  - Planejamento e Gerenciamento do Projeto

---
Em relação a bancos de dados super-complexos precisamos aprender mais
- Evolução de Bancos de Dados muito complexos ainda é difícil.
- Conflitos programadores vs DBAs
- Faltam ferramentas boas para
- Testes Automatizados
- Refatoração
- Coleta de Métricas / Acompanhamento
- Planejamento e Gerenciamento do Projeto
Verão Ágil'2009
Copyleft by AgilCoop

---
Programa deste curso
Segunda-feira:	Métodos ágeis (1h50) - Fabio	XP (1h50) - Alfredo
Terça-feria:	Refatoração (1h50) - Mari	Testes (1h50) - Paulo
Quarta-feira:	Planejamento (1h50) - Dairton	Acompanhamento (55min) - Mari
   Scrum (55min) - Dairton
Quinta-feira:	Lean (55min) - Hugo	TDD (55min) - Hugo
 BDs ágeis (1h50) - Helves
Sexta-feira:	Dificuldades na implantação (1h50) - Hugo/Dairton
  Perguntas/Aprofundamento (1h50) - Hugo/Dairton
Verão Ágil'2009
Copyleft by AgilCoop

---
Próximo curso:
Laboratório de Programação eXtrema
Objetivos: Através de uma abordagem essencialmente prática, oferecer a oportunidade para desenvolvedores de software e gerentes de TI construirem um pequeno sistema de software de forma colaborativa utilizando XP. O curso será ministrado inteiramente no laboratório Eclipse do IME/USP.
Ferramentas utilizadas: No laboratório serão utilizadas
- Java, como linguagem de programação;
- Eclipse, como ambiente de desenvolvimento;
- Subversion, como repositório de código para controle de versões e integração contínua;
- JUnit para testes de unidade;
- Selenium para testes de aceitação e de interface;
- XPlanner, para gerenciamento, acompanhamento e planejamento do desenvolvimento.
Verão Ágil'2009
Copyleft by AgilCoop

---
Curso seguinte:
Desenvolvimento de Software de Qualidade através de Testes Automatizados
Objetivos: Familiarizar desenvolvedores de software, tanto estudantes quanto profissionais do mercado, com a importância dos testes automatizados e com as principais tecnologias e métodos associados a esta disciplina.
Conteúdo:
- Importância do Teste de Software.
- Diferença entre testes manuais e automatizados.
- Tipos de testes: testes de unidade, teste de aceitação, teste de estresse, teste de segurança.
- Arcabouços para automação de testes, família xUnit, Selenium, JMeter, etc.
- Cobertura de testes.
- Técnicas avançadas para escritas de bons testes.
- Padrões auxiliares para escrita de testes em sistemas de grande porte e em sistemas com Bancos de Dados.
Verão Ágil'2009
Copyleft by AgilCoop

---
Ser Ágil = Vencer medos
Ser Ágil = Vencer medos
- Escrever código
- Mudar de idéia
- Ir em frente sem saber tudo sobre o futuro
- Confiar em outras pessoas
- Mudar a arquitetura de um sistema em funcionamento
- Escrever testes

---
Dúvidas?
Dúvidas?
agilcoop@agilcoop.org.br
?
www.agilcoop.org.br
(artigos + agilcast)