Programação eXtrema (XP)
Programação eXtrema (XP)
Cursos de Verão 2009 - IME/USP
Alfredo Goldman
Departamento de Ciência da Computação

---
Agenda
Primeira versão de XP
Segunda versão de XP
Perguntas durante a apresentação são bem vindas !

---
Programação eXtrema XP
Programação eXtrema
XP
Metodologia de desenvolvimento de software aperfeiçoada nos últimos 10 anos
Ganhou notoriedade a partir da OOPSLA’2000
Nome principal: Kent Beck

---
Reações a XP
Reações a XP
Alguns odeiam, outros amam
Quem gosta de programar ama!
Deixa o bom programador livre para fazer o que ele faria se não houvesse regras
Força o [mau] programador a se comportar de uma forma similar ao bom programador

---
A Quem se Destina XP?
A Quem se Destina XP?
Grupos pequenos de programadores
Projetos de 1 a 36 meses (calendário)
De 1000 a 250 000 linhas de código
Papéis:
  - Programadores (foco central) (sem hierarquia)
  - “Treinador” ou “Técnico” (coach)
  - “Acompanhador” (tracker)
  - Cliente

---
E Se Eu Não Me Encaixo Nesses Casos?
E Se Eu Não Me Encaixo Nesses Casos?
Você ainda pode aprender muito sobre desenvolvimento de software
Terá elementos para repensar as suas práticas
No início se dizia:
  - “Ou você é 100% eXtremo ou não é eXtremo. Não dá prá ser 80% XP”
  - XP is like teenage sex
Hoje não é mais necessariamente assim

---
Os Valores de XP
Os Valores de XP
Comunicação
Feedback
Coragem
Simplicidade
Respeito
  - Novo valor

---
As 12 Práticas de XP (versão 2000)
As 12 Práticas de XP
(versão 2000)
Planejamento
Fases Pequenas
Metáfora
Design Simples
Testes
Refatoração
Programação Pareada
Propriedade Coletiva
Integração Contínua
Semana de 40 horas
Cliente junto aos desenvolvedores
Padronização do código

---
Princípios Básicos de XP
Princípios Básicos de XP
Feedback rápido
Simplicidade é o melhor negócio
Mudanças incrementais
Carregue a bandeira das mudanças /
não valorize o medo (Embrace change)
Alta qualidade do código

---
As 4 Variáveis do Desenvolvimento de Software
As 4 Variáveis do Desenvolvimento de Software
Tempo
Custo
Qualidade
Escopo (foco principal de XP)

---
Um Projeto XP
Um Projeto XP
Fase de Exploração
  - duração: 1 a 6 meses
  - termina quando a primeira versão do software é enviada ao cliente
  - clientes escrevem “historias” (story cards)
  - programadores interagem com clientes e discutem tecnologias
  - Não só discutem, experimentam diferentes tecnologias e arquiteturas para o sistema

---
Um Dia na Vida de um Programador XP
Um Dia na Vida de um Programador XP
Escolhe uma história do cliente
Procura um par livre
Escolhe um computador para programação pareada
Seleciona um “cartão de história” contendo uma tarefa claramente relacionada a uma característica (feature) desejada pelo cliente

---
Um Dia na Vida de um Programador XP
Discute modificações recentes no sistema
Discute história do cliente
Testes
Implementação
Projeto (design)
Integração

---
Um Dia na Vida de um Programador XP
Atos constantes no desenvolvimento:
  - Executa testes antigos
  - Busca oportunidades para simplificação
  - Modifica desenho e implementação incrementalmente baseado na funcionalidade exigida no momento
  - Escreve novos testes
  - Enquanto todos os testes não rodam a 100%, o trabalho não está terminado
  - Integra novo código ao repositório

---
Testes
Testes
Fundamento mais importante de XP
É o que dá segurança e coragem ao grupo
Testes de unidades (Unit tests)
  - escritos pelos programadores para testar cada elemento do sistema (p.ex., cada método em cada caso)
Testes de funcionalidades (Functional tests)
  - escritos pelos clientes para testar a funcionalidade do sistema (Testes de Aceitação)

---
Testes
Testes das unidades do sistema
  - Tem que estar sempre funcionando a 100%
  - São executados várias vezes por dia
  - Executados à noite automaticamente
Testes das funcionalidades
  - Vão crescendo de 0% a 100%
  - Quando chegam a 100% acabou o projeto

---
O Código
O Código
Padrões de estilo adotados pelo grupo inteiro
O mais claro possível
  - nomes claros (intention-revealing names)
  - XP não se baseia em documentações detalhadas e extensas (perde-se sincronia)
Comentários sempre que necessários
Comentários padronizados
Programação Pareada ajuda muito!

---
Programação Pareada
Programação Pareada
Erro de um detectado imediatamente pelo outro (grande economia de tempo)
Maior diversidade de idéias, técnicas, algoritmos
Enquanto um escreve, o outro pensa em contra-exemplos, problemas de eficiência, etc
Vergonha de escrever código feio (gambiarras) na frente do seu par
Pareamento de acordo com especialidades
  - Ex.: Sistema Multimídia Orientado a Objetos
Experimentos controlados mostraram que a qualidade do código produzido aumenta sem perda de velocidade
[Laurie Williams]

---
Propriedade Coletiva do Código
Propriedade Coletiva
do Código
Modelo tradicional: só autor de uma função pode modificá-la
XP: o código pertence a todos
Se alguém identifica uma oportunidade para simplificar, consertar ou melhorar código escrito por outra pessoa, que o faça
Mas rode os testes!

---
Refatoração (Refactoring)
Refatoração
(Refactoring)
Uma [pequena] modificação no sistema que não altera o seu comportamento funcional
mas que melhora alguma qualidade não-funcional:
  - simplicidade
  - flexibilidade
  - clareza
  - [desempenho]

---
Exemplos de Refatoração
Exemplos de Refatoração
Mudança do nome de variáveis
Mudanças nas interfaces dos objetos
Pequenas mudanças arquiteturais
Encapsular código repetido em um novo método
Generalização de métodos
  - raizQuadrada(float x) raiz(float x, int n)

---
Cliente
Cliente
Responsável por escrever “histórias”
Muitas vezes é um programador ou é representado por um programador do grupo
Trabalha no mesmo espaço físico do grupo
Novas versões são enviadas para produção todo mês (ou toda semana)
Feedback do cliente é essencial
Requisitos mudam (e isso não é mau)

---
Coach (treinador)
Coach
(treinador)
Em geral, o mais experiente do grupo
  - (eXPeriente em metodologia, não na tecnologia)
Identifica quem é bom no que
Lembra a todos as regras do jogo (XP)
Eventualmente faz programação pareada
Não desenha arquitetura, apenas chama a atenção para oportunidades de melhorias
Seu papel diminui à medida em que o time fica mais maduro

---
Tracker (Acompanhador)
Tracker
(Acompanhador)
A “consciência” do time
Coleta estatísticas sobre o andamento do projeto
Alguns exemplos:
  - Número de histórias definidas e implementadas
  - Número de testes de unidade
  - Número de testes funcionais definidos e funcionando
  - Número de classes, métodos, linhas de código
Mantém histórico do progresso
Faz estimativas para o futuro

---
Quando XP Não Deve Ser Experimentada?
Quando XP Não Deve Ser Experimentada?
Quando o cliente não aceita as regras do jogo
Quando o cliente quer uma especificação detalhada do sistema antes de começar
Quando os programadores não estão dispostos a seguir (todas) as regras
Se (quase) todos os programadores do time são medíocres

---
Quando XP Não Deve Ser Experimentada?
Grupos grandes [>20] programadores)
Quando feedback rápido não é possível:
  - sistema demora 6h para compilar
  - testes demoram 12h para rodar
  - exigência de certificação que demora meses
Quando não é possível realizar testes
(muito raro)
Quando o custo de mudanças é essencialmente exponencial

---
Conclusão:  Ser Ágil = Vencer Medos
Conclusão:
Ser Ágil = Vencer Medos
Escrever código
Mudar de idéia
Ir em frente sem saber tudo sobre o futuro
Confiar em outras pessoas
Mudar a arquitetura de um sistema em funcionamento
Escrever testes

---
As 12 Práticas de XP
(versão 2000)
Planejamento
Fases Pequenas
Metáfora
Design Simples
Testes
Refatoramento
Programação Pareada
Propriedade Coletiva
Integração Contínua
Semana de 40 horas
Cliente junto aos desenvolvedores
Padronização do código

---
Práticas de XP
Práticas de XP
As práticas foram refatoradas
(veja www.extremeprogramming.org/rules.html)
Mas a idéia é exatamente a mesma
Novas práticas interessantes:
  - Conserte XP quando a metodologia quebrar
  - Mova as pessoas
  - Client Proxy (by Klaus)

---
Conclusão
Conclusão
XP não é para todo mundo
  - mas é para quase todo mundo
Mas todos podemos aprender com ela
  - melhorando a qualidade do software
  - melhorando a produtividade

---
Por que mudou?
5 anos de retorno e experiência na comunidade
Críticas ao 1º livro:
  - “Você quer nos forçar a programar da sua maneira!”
  - XP é muito radical, XP despreza o design
  - XP despreza a documentação
  - XP despreza conhecimentos especializados
  - XP não escala e não funciona para equipes dispersas geograficamente

---
Sobre a 2ª edição
Reconhece a responsabilidade de cada indivíduo pelas suas próprias decisões
Mantém o conteúdo, mas muda a forma, refraseando a mesma mensagem de maneira mais positiva e inclusiva
1ª Edição focava muito mais em “Como” XP funciona
2ª Edição foca muito mais no “Por quê” XP funciona
Apresenta a filosofia por trás da criação de XP e paralelos com outras áreas

---
Definindo XP
1ª edição - 1999
  - “XP é uma metodologia leve para times médios ou pequenos desenvolvendo software em face a requisitos vagos e que mudam rapidamente”
2ª edição - 2004
  - “XP é sobre mudança social”

---
O que faz parte deste método?
Uma filosofia de desenvolvimento de software baseada em alguns valores
Um conjunto de práticas comprovadamente úteis que expressam esses valores, se complementam e se amplificam
Um conjunto de princípios complementares que traduzem os valores em práticas
Uma comunidade que compartilha tais valores e muitas das mesmas práticas

---
Nova definição
XP é leve
XP é focado no desenvolvimento de software
XP funciona em times de qualquer tamanho
XP se adapta à requisitos vagos e que mudam rapidamente

---
Adaptando tudo isso
Outros valores da sua organização podem ser incorporados a XP
Práticas podem ser adaptadas
Princípios ajudam a entender as práticas e até improvisar práticas complementares
Não existe XP puro, o importante é o comprometimento do time com os valores

---
Valores – o que mudou?
Comunicação, simplicidade, feedback, coragem
+ Respeito
  - valor complementar aos 4 anteriores
  - respeito entre a equipe
  - respeito ao projeto

---
Princípios – o que mudou?
1ª edição tem princípios básicos e alguns menos importantes
2ª edição explica melhor o propósito dos princípios, que ganham mais importância
Alguns foram mantidos, como trabalho de qualidade, mudanças incrementais e aceitação de responsabilidade
Outros princípios eram implícitos e agora ganharam mais destaque

---
Princípios
Humanidade
  - Balancear as necessidades pessoais com as necessidades do time
Economia
  - Evite o risco do “Sucesso Técnico”. Tenha certeza que o sistema cria valor para o negócio
Benefício Mútuo
  - Todas as atividades devem trazer benefício a todos os envolvidos

---
Princípios
Auto-Semelhança
  - Tente aplicar a estrutura de uma solução em outros contextos e escalas
Melhoria
  - Valorize atividades que começam agora e se refinam ao longo do tempo
Diversidade
  - Times devem ser formados por uma variedade de habilidades, atitudes e perspectivas

---
Princípios
Reflexão
  - Reflexão vem após a ação. O aprendizado é o resultado da reflexão sobre a ação
Fluxo
  - Desenvolva todas atividades em um fluxo contínuo, ao invés de fases discretas
Oportunidade
  - Enxergue os problemas como uma oportunidade para mudança, aprendizado e melhoria

---
Princípios
Redundância
  - Resolva os problemas difíceis de várias formas diferentes
Falha
  - Quando você não sabe o que fazer, arriscar o fracasso pode ser o caminho mais curto para o sucesso
Qualidade
  - Sacrificar a qualidade nunca é um meio efetivo de controle

---
Princípios
Passos Pequenos
  - A execução em passos pequenos diminui o risco de uma grande mudança
Aceitação da Responsabilidade
  - Responsabilidade não pode ser imposta, deve ser aceita

---
Práticas – o que mudou?
Abordagem mais leve para adoção das práticas
  - as práticas não devem ser impostas, devem ser escolhidas
  - não precisam ser adotadas todas de uma vez
Práticas primárias
  - independentes e seguras de adotar
  - proporcionam melhorias imediatas
Práticas corolárias
  - difíceis de adotar sem domínio das primárias

---
Práticas Primárias
Sentar Junto
  - Desenvolva num ambiente grande o suficiente para o time todo ficar junto
Time Completo
  - Monte um time multi-disciplinar, com todas as habilidades necessárias para o sucesso do projeto
Área de Trabalho Informativa
  - Um observador interessado deve ser capaz de ter uma idéia do andamento do projeto andando pela área de trabalho

---
Práticas Primárias
Trabalho Energizado
  - Trabalhe apenas enquanto puder ser produtivo e o número de horas que puder agüentar
Programação Pareada
Histórias
  - Unidades de funcionalidade visíveis ao cliente
  - Estimativa é feita o mais cedo possível para facilitar a interação entre o cliente e a equipe

---
Práticas Primárias
Ciclo Semanal
  - Representa uma iteração
  - Planeje o trabalho uma semana de cada vez
  - Reunião no início da semana para discutir o progresso, escolher histórias e dividi-las em tarefas
Ciclo de Estação
  - Identificar gargalos e iniciar reparos
  - Planejamento do tema da estação
  - Foco no todo: onde o projeto se encaixa na organização

---
Práticas Primárias
Folga
  - Inclua no plano algumas tarefas menores que podem ser removidas caso ocorra um atraso
  - Não se comprometa além do que é possível ser realizado
Build de 10 minutos
  - Faça o build AUTOMÁTICO do sistema INTEIRO e rode TODOS os testes em até 10 minutos
Desenvolvimento Orientado por Testes

---
Práticas Primárias
Integração Contínua
  - Integração pode ser síncrona ou assíncrona (no build)
Design Incremental
  - Invista no design do sistema todos os dias
  - O conselho não é minimizar o investimento em design no curto prazo, mas manter o investimento proporcional às necessidades do sistema
  - Design feito mais próximo de quando é usado é mais eficiente

---
Como começar?
Práticas dependem da situação e do contexto, são um guia para onde você pode chegar
Adote XP em passos pequenos (mude uma coisa de cada vez)
Crie consciência da necessidade de uma prática usando métricas
Avalie a experiência de adoção

---
Práticas Corolárias
Envolvimento Real com o Cliente
  - Faça com que as pessoas cujas vidas e negócios serão afetados pelo sistema façam parte do time
Implantação Incremental
  - Ao substituir um sistema legado, troque partes da funcionalidade gradualmente
Continuidade do Time
  - Mantenha times eficientes trabalhando juntos

---
Práticas Corolárias
Redução do Time
  - Mantenha a carga de trabalho constante e distribua as tarefas de modo a deixar alguém ocioso
  - Com o tempo, essa pessoa pode ser liberada para formar novos times
Análise de Causa Inicial
  - Sempre que encontrar um defeito, elimine o defeito e sua causa
  - “Os 5 Porquês”
Código Compartilhado

---
Práticas Corolárias
Código e Testes
  - Os únicos artefatos permanentes
Repositório Único de Código
  - Desenvolva num repositório único. Branches podem existir, mas devem ser incorporados logo
Implantação Diária
  - Coloque software novo em produção toda noite

---
Práticas Corolárias
Contrato de Escopo Variável
  - Contratos devem fixar tempo, custo e qualidade, mas a negociação de escopo deve ser aberta
Pague-Pelo-Uso
  - Cobre por cada vez que o sistema é usado
  - O dinheiro é o feedback máximo

---
O time de XP – o que mudou?
Abordagem mais inclusiva, destaca outros papéis típicos do desenvolvimento de software, além do programador
Diversidade de pessoas trás benefício ao Time Completo
Cada parte do grupo deve comprender seu papel no todo, estamos todos no mesmo barco!
Interação entre pessoas deve seguir princípios de fluxo e benefício mútuo

---
Sobre a equipe
Diversos papéis
  - Testadores, Projetistas de Interface, Arquitetos, Gerentes de Projeto, etc.

---
Planejamento – o que mudou?
Estimar usando tempo real de desenvolvimento e não sistema de pontos
Definição mais detalhada do ciclo diário, semanal e de estação

---
Testes – o que mudou?
Em vez de testar antes, testar cedo
Dupla verificação: princípio da redundância
  - Testes e o código lidam com uma mesma funcionalidade
  - Não necessariamente a mesma dupla faz as duas coisas
Aumento de Custo de Defeito (DCI)
  - Quanto mais cedo encontrar o defeito, mais barato é a correção

---
Escalabilidade
1ª versão -> times pequenos
Valores e Princípios valem em qquer escala
Práticas podem ser adaptadas

---
Equipes distribuídas
Valores se aplicam para equipes distribuídas geograficamente
É necessário nutrir comunicação e feedback devido à separação
Adaptar as práticas, base de código única é a conexão entre as equipes
Não abandonar práticas difíceis de manter à distância
  - eg.: programação pareada usando VNC

---
Quando não usar XP
Quando os valores reais da sua organização não se alinham com os valores de XP

---
Comunidade
O suporte de uma comunidade é muito importante
Reconhecimento e crítica dos seus pares
Oferece uma perspectiva de pessoas que compartilham os mesmo valores, mas estão em outras organizações
Melhoria através de grupos de estudo
Entre na comunidade da AgilCoop!

---
Conclusão
Depois de 5 anos de experiência, XP amadureceu
Adotar XP deixou de ser tão extremo
Novas práticas e princípios facilitam o aprendizado
A comunidade cresceu, venha fazer parte
Adote os valores, e comece você mesmo com uma prática que faça sentido na sua organização

---
Maiores Informações
Maiores Informações
AgilCoop:
www.agilcoop.org.br/portal/agilcast
Outros:
www.agilealliance.org
www.xispe.com.br
www.extremeprogramming.org
www.agilealliance.com.br